Приложение к письму

от «___» _____2018 № ____-ЛЛ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.04.2018.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.04.2018 – 507 680,9 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 341 347,3 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 166 333,6 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.04.2018 – 48 552,4  тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 14 902,5 руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 33 646,9 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.04.2018 – 9,6  %, из них:

из бюджета автономного округа – 4,4 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 20,2 %.

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.04.2018 год составил 500 668,8 тыс. руб., исполнено 47 175,0  тыс. руб., что составило 9,4 ,%, в том числе из бюджета городского округа 32 272,5 тыс. руб., что составило 20 %; из бюджета автономного округа исполнено 14 902,5 тыс. руб., что составило 4,4 %.

Внесены изменения объемов финансирования муниципальной программы:

Основное мероприятие: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности»

Мероприятие «1.1.9. Строительство универсального центра с игровым залом и плоскостными сооружениями»

увеличение на 177 798 400,0 рублей на МКУ «Капитальное строительство» средства из бюджета автономного округа, уведомление №110 от 30.03.2018 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов №270/13/02/2/270080104/82120 от 30.03.2018 (уточнение лимитов бюджетных обязательств городского округа город Мегион)».

16.10.2017 - заключен муниц. контракт с АО "ДСК "Автобан" (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ. Готовность объекта - 29 %. Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г.

06.02.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 77 864 руб.) на осуществление авторского надзора. Срок выполнения работ по контракту - апрель 2018 г.

22.03.2018 - размещен муниц. заказ на осуществление авторского надзора; 05.04.2018 - дата проведения аукциона; 19.04.2018 - ориентировочная дата заключения контракта; планируемое исполнение контракта - декабрь 2018 года.

Мероприятие «1.1.2. Ремонтные работы объектов спорта и спортивных сооружений».

уменьшение на 1 473 400,0 рублей с МКУ «Капитальное строительство» (СК «Финский» (ремонт помещений, внутренней системы отопления), уведомление №98 от 27.03.2018 на основании протокола заседания комиссии по бюджетным проектировкам и финансовому контролю №10 от 27.03.2018(уточнение лимитов бюджетных обязательств).

22.03.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "СК" (на сумму 2 190 000 руб.) на выполнение работ по ремонту фасада. Срок выполнения работ по контракту - август 2018 года.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.04.2018 год составил 7 012,1 тыс. руб., исполнено 1 377,4 тыс. руб., что составило 19,6 %, в том числе из бюджета городского округа 1377,4  тыс. руб., что составило 26,1 %; из бюджета автономного округа исполнено 0  тыс. руб., что составило 0 %. Идет работа по заключению договоров и контрактов для реализации мероприятий, направленных на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях. Реализация мероприятий программы осуществляется согласно единого календарного плана на 2018 год.

Начальник отдела                                                   	                                                 Н.Т.Шванова

Топчий Марина Александровна

5-92-62