Приложение к письму

от «___» _____2018 № ____-ТМ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.02.2018.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Перераспределение плановых ассигнований с подпрограммы II местный бюджет (–) 1300,0 тыс. руб. на I подпрограмму местный бюджет (+)1300,0 тыс.руб. («Решение Думы №253 от 26.01.2018 (О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов)».

Общий объём финансирования программы:

на 01.02.2018 – 330 695,0 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 163 219,9 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 167 475,1 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.02.2018 – 5 296,5  тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 0,0 руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 5 296,5 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.02.2018 – 1,6  %, из них:

из бюджета автономного округа – 1,6 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 0 %.

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.02.2018 год составил 324 333.8 тыс. руб., исполнено 5 170.9  тыс. руб., что составило 1,6,%, в том числе из бюджета городского округа 5 170,9 тыс. руб., что составило 3,2 %; из бюджета автономного округа исполнено 0 тыс. руб., что составило 0%.

Документация для размещения муниц. заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниц. заказа февраль - март 2018 года.

16.10.2017 - заключен муниц. контракт с АО "ДСК "Автобан" (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ. Готовность объекта - 29 %. Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г.

Документация для заключения муниц. контракта с ООО "Мегапроект" (на сумму 77 864 руб.) на осуществление авторского надзора в стадии согласования.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.02.2018 год составил 6 361,2 тыс. руб., исполнено 125,6 тыс. руб., что составило 2 %, в том числе из бюджета городского округа 125,6  тыс. руб., что составило 2,5 %; из бюджета автономного округа исполнено 0  тыс. руб., что составило 0 %. Идет работа по заключению договоров и контрактов для реализации мероприятий, направленных на обеспечение  учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и  участию в соревнованиях. Реализация мероприятий программы осуществляется согласно сетевого графика на 2018 год.

Начальник отдела, главный бухгалтер                                        	                   Н.Т.Шванова

Топчий Марина Александровна

5-92-62