Приложение к письму

от «___» _____2017 № ____-ЛЛ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» на 01.03.2018.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.03.2018 – 370 326,0тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 278 166,0тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 92 142,3 тыс. руб.

из федерального бюджета – 17,7 тыс.рублей.

Исполнение составило:

на 01.03.2018 – 7006,3 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –7006,3тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 0 тыс. руб.

из федерального бюджета – 17,7 тыс.рублей

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям   и информации»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2018 год составил 10 669,80 тыс. руб., исполнено  522,0 тыс. рублей.

МАУ "Театр музыки" (ремонт концертного зала, электромонтажные работы)

Документация для размещения муниц. заказа передана в канцелярию ДМЗ; планируемый срок размещения муниц. заказа - март 2018 года.

МБУ "ЦБС" (ремонт помещений) 26.02.2018 - размещен муниц. заказ на выполнение работ по ремонту помещений; 12.03.2018 - дата проведения аукциона; 28.03.2018 - ориентировочная дата заключения контракта; планируемое исполнение контракта - май 2018 года.

Ремонт помещений МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр"24.10.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Глотов С.А. (на сумму 667 831,92 руб.) на выполнение работ по ремонту помещений. Работы по контракту выполнены на сумму 647 083,53 руб.; оплата на сумму 125,1 тыс. руб. в марте 2018 года. Соглашение о расторжении контракта в стадии согласования.

Восстановление и реконструкция базы отдыха «Югра» 31.07.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Сухарев А.С. на сумму 99 127,14 руб. (землеустроительные работы, участок №2). Работы по контракту выполнены на сумму 40 290,79 руб., оплата после выделения бюджетных ассигнований в 2018 году.

из бюджета городского округа 10044,5 тыс.руб. исполнено 522,0.                                                                                                                                                          из федерального бюджета 17,7тыс.руб, исполнено 0 тыс.руб.

Из окружного бюджета  607,6 тыс.руб, исполнено 0тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2018 год составил 6 805,0 тыс.руб, исполнено 17,5 тыс.руб.

из бюджета городского округа город Мегион 6 305,0тыс.руб. исполнено                   17,5 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 500,0 тыс.руб. исполнено 0 тыс.руб..

Подпрограмма 4 «Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2018 года составил 352851,2 тыс. руб., исполнено 42731,7 тыс. руб., что составило 12,1 %;

из бюджета городского округа город Мегион –261816,5 тыс. руб. исполнено               42088,0 тыс рублей.

из окружного округа  91034,7 тыс. руб. исполнено 643,7 тыс.рублей.

И.о.начальника отдела,

главного бухгалтера финансово-

экономического обеспечения.			                                         Муфазалова Р.С.

Тарикулиева Мариза Бахтияровна

59-262

08.02.2018